Project: Chatbot du lịch thông minh

Ý tưởng: Tạo một chatbot hướng dẫn du lịch, có thể đưa ra nhiều phương án du lịch với các yêu cầu được cung cấp từ người dùng như:

Input:

- Loại hình du lịch: thắng cảnh, tâm linh, biển, hồ, sông, núi, đèo, khu du lịch, trong nước hay ngoài nước,…

- Thời gian du lịch: 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, …

- Ngân sách: 1 triệu, 10 triệu, …

- Số lượng.

- Sở thích: thích trải nghiệm ẩm thực đặc trưng, thích yên tĩnh hay thích nhộn nhịp,…

-…

Output:

Danh sách các địa điểm du lịch, các khách sạn, homestay, các địa điểm ăn uống (phù hợp với ngân sách đề ra), các mốc thời gian đến từng địa điểm cụ thể, các kiến thức về địa điểm du lịch ( kiến thức về cảnh vật, con người, văn hóa, …).

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) - DỰ ÁN CHATBOT DU LỊCH THÔNG MINH

1. Quản lý dự án (Project Management)

1.1 Lập kế hoạch tổng thể và lộ trình (Roadmap).

1.2 Thiết lập hạ tầng quản lý (Git, Trello/Jira).

2. Thiết kế hệ thống & Luồng người dùng (System Design & UX)

2.1 Thiết kế luồng hội thoại (Conversation Flow): Xây dựng bộ câu hỏi để thu thập Input (Ngân sách, loại hình, sở thích...).

2.2 Thiết kế kiến trúc dữ liệu: Sơ đồ kết nối giữa Chatbot, Database địa điểm và API bên ngoài.

2.3 Thiết kế logic tính toán lịch trình: Thuật toán khớp (Matching) sở thích người dùng với địa điểm phù hợp ngân sách.

3. Phát triển Cơ sở dữ liệu & Nội dung (Data & Content)

3.1 Cơ sở dữ liệu địa điểm:

3.1.1 Danh mục thắng cảnh, tâm linh, biển, núi... (Trong & ngoài nước).

3.1.2 Danh mục ẩm thực đặc trưng theo vùng miền.

3.1.3 Danh mục lưu trú (Khách sạn, Homestay) phân loại theo giá.

3.2 Kho tri thức (Knowledge Base): Soạn thảo thông tin văn hóa, lịch sử, con người cho từng điểm đến.

3.3 Tích hợp API bên thứ ba: (Google Maps, TripAdvisor, hoặc các trang đặt phòng) để cập nhật giá thực tế.

4. Phát triển Kỹ thuật (Technical Development)

4.1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Huấn luyện Bot hiểu các biến số (ví dụ: "10 triệu cho 2 người" hoặc "thích yên tĩnh").

4.2 Phát triển Module Gợi ý (Recommendation Engine):

4.2.1 Logic lọc địa điểm theo ngân sách (Budget Filtering).

4.2.2 Logic phân bổ thời gian (Itinerary Planner) - chia mốc thời gian cụ thể.

4.3 Phát triển giao diện (Frontend): Tích hợp lên Web, Zalo hoặc Facebook Messenger.

4.4 Phát triển Backend & API: Xây dựng hệ thống xử lý logic và lưu trữ lịch trình của người dùng.

5.Kiểm thử & Tối ưu hóa (Testing & Optimization)

5.1 Kiểm thử độ chính xác (Accuracy Test): Kiểm tra xem gợi ý có thực sự khớp với ngân sách và sở thích không.

5.2 Kiểm thử hiệu năng: Tốc độ phản hồi khi xử lý lịch trình dài ngày.

5.3 Lấy ý kiến người dùng (UAT): Chỉnh sửa dựa trên trải nghiệm thực tế của khách du lịch.

6. Triển khai & Marketing (Deployment)

6.1 Đưa sản phẩm lên môi trường thực tế (Production).

6.2 Chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Ví dụ:

Lịch trình: 2 ngày 1 đêm tại Cần Thơ - Ngân sách 1.5 triệu - Sở thích: Sông nước, Ẩm thực.

05:30: Tham quan Chợ nổi Cái Răng (Chi phí: 150k tàu). Kiến thức: Văn hóa giao thương trên sông.

08:00: Ăn sáng hủ tiếu (Chi phí: 50k).

12:00: Nghỉ tại Homestay ven sông (Chi phí: 400k/đêm)

...